##

**Российская Федерация**

 **Новгородская область Старорусский район**

 **Администрация Наговского сельского поселения**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.08.2021 №106**

д. Нагово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**Наговского сельского поселения**

**«Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения на**

**территории Наговского сельского**

**поселения на 2014-2023 годы»**

Администрация Наговского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

 Внести изменения в муниципальную программу Наговского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 07.11.2013 № 233:

1. Раздел 7 Паспорта муниципальной программы  **«Объемы и источники финансирования программы**» в целом и по годам 2014-2023 реализации (тыс. руб.)»изложить в следующей редакции:

Всего объем финансирования составляет: 36735,79 тыс.руб.

 По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджетмуниципа-льного района  | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 727,2 | 422,65 | 0 | 1149,85 |
| 2015 | 1492,0 | 0 | 0 | 1423,9 | 0 | 2915,9 |
| 2016 | 1404,0 | 0 | 0 | 1480,0 | 0 | 2884,0 |
| 2017 | 2704,0 | 0 | 0 | 1594,94 | 0 | 4298,94 |
| 2018 | 1316,0 | 0 | 0 | 1683,4 | 0 | 2999,4 |
| 2019 | 2674,0 | 0 | 0 | 1573,5 | 0 | 4247,5 |
| 2020 | 2625,0 | 0 | 0 | 1783,7 | 0 | 4408,7 |
| 2021 | 3896,0 | 0 | 0 | 1532,1 | 0 | 5428,1 |
| 2022 | 2625,0 | 0 | 0 | 1655,0 | 0 | 4280,0 |
| 2023 | 1337,0 | 0 | 0 | 1347,3 | 0 | 2684,3 |
| ВСЕГО | 21305,0 | 0 | 727,2 | 14703,59 | 0 | 36735,79 |

2. Мероприятия программы **«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»** изложить в следующей редакции:

 **« МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014 -2023 годы» | Админист-рация Наговского сельского поселения | 2014 - 2023гг. | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет  | 727,2 | 1492,0 | 1404,0 | 2704,0 | 1316,0 | 2674,0 | 2625,0 | 3896,0 | 2597,0 | 2597,0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 94,15 | 1342,5 | 1262,8 | 949,116 | 1385,3 | 1028,0 | 1553,8 | 791,0 | 1354,7 | 1354,7 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администрация Наговского сельского поселения | 2014 - 2023 гг. | 2.1.12.2.12.2.2 | Бюджет Админист-рации Наговского сельского поселения | 328,5 | 81,4 | 217,2 | 645,836 | 298,1 | 545,5 | 229,9 | 741,1 | 250,0 | 250,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

**муниципальной программы Наговского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 – 2023 годы»**

 3. Раздел 4 Паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы» **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции:

«Всего объем финансирования составляет: 33643,06 тыс.руб.

По годам реализации финансирование программы составляет: изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования: |
| Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Бюджет муниципаль-ного района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 727,2 | 94,15 | 0 | 821,35 |
| 2015 | 1492,0 | 0 | 0 | 1342,5 | 0 | 2834,5 |
| 2016 | 1404,0 | 0 | 0 | 1262,8 | 0 | 2666,8 |
| 2017 | 2704,0 | 0 | 0 | 949,11 | 0 | 3653,11 |
| 2018 | 1316,0 | 0 | 0 | 1385,3 | 0 | 2701,3 |
| 2019 | 2674,0 | 0 | 0 | 1028,0 | 0 | 3702,0 |
| 2020 | 2625,0 | 0 | 0 | 1553,8 | 0 | 4178,8 |
| 2021 | 3896,0 | 0 | 0 | 791,0 | 0 | 4687,0 |
| 2022 | 2597,0 | 0 | 0 | 1354,7 | 0 | 3951,7 |
| 2023 | 2597,0 | 0 | 0 | 1354,7 | 0 | 3951,7 |
| ВСЕГО | 21305,0 | 0 | 727,2 | 11116,06 | 0 | 33148,26 |

 4. Мероприятия подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 – 2023 годы»**, изложить в следующей редакции:

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприятия | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Задача*** ***– Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения вд. Нагово, ул. Лосева, 198 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1.2. | Бюджет Старорус-ского муниципа-льного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Наговского сельского поселения | 159,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Анишино-1ул. Молодежная, 370 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2014 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 298,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Анишино-1ул. Придорожная, 400 м. | Администрация Наговского сельского поселения  | 2014 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 322,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека ул. Набережная 225 м. | Администрация Наговского сельского поселения  | 2014 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 78,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека ул. Спортивная 250 м. | Администрация Наговского сельского поселения  | 2014 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения  | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Изготовление сметной документации | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.11.2 | Бюджет Наговскогосельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | экспертиза по сметам | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Анишино-1 ул.Молодежная, 370 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения  | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека, ул.Якутская 1280 м.  | Администрация Наговского сельского поселения  | 2015 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения  | 0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 334,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Устрека, ул. Ильменская398 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Буреги,ул. Школьная170 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 422,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Борисово, ул. Центральная500м | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 31,459,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 553,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Нагово, ул. Молодежная 515м | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 637,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Кателево 223 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2015 |  | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 3,724,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Анишино-1 ул.Придорожная 400 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2016 | 1.1.1.2. | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 744,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Буреги ул. Школьная830 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2016 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 73.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 1404,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Еваново300 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2016 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Кателево200 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2016 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Луньшино357 м. | Администрация Наговского сельского поселения | 2016 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 69,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения под. Бурегиул. Соборная- 360м, ул. Садовая -200м, всего560м | Администрация Наговского сельского поселения | 2017 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 53,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Лукино730м | Администрация Наговского сельского поселения | 2017 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 69,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 1320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения вд. Большое Вороново ул. Новая 200 м  | Администрация Наговского сельского поселения | 2017 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 19,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 364,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зелёная, д. Анишино-1 500 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2017 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 614,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Пустой Чернец 400 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2017 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 192,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Анишино-1, ул. Новая 90 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2018 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Малое Вороно во 600 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2018 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения под. Ретлё, ул. Дачная 400 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2018 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения под. Пустошь, ул. Левобережная 400 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2018 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Устрека, ул. Северная 900 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  | 340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Пеньково, ул. Заречная 300 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Горка 300 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Бакочино 260 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  | 791,2 |  |  |  |  |
| 1.33 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Елицы 500м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Клинково  | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Еваново120м | Администрация Наговского сельского поселения | 2019 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  | 49,1 |  |  |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |
| 1.36 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Нагово, ул.Лосева, 198м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,8 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Озерная, 510м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.38 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Нагово, ул.Придорожная, 390м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.39 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека ул.Якутская,1280 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.7 | 0 | 0 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Борисово, ул.Светлая,400м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 233,8 |  |  |  |
| 1.41 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Борисово, ул.Хуторская, 400м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 200,3 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.42 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Ильменская , 398м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 291,9 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.43 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Малое Орехово, 570м | Администрация Наговского сельского поселения | 2020 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 291,7 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.44 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Борисово, ул.Школьная, 540 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 489,7 |  |  |
| 1.45 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Цветочная, 600 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 437,4 |  |  |
| 1.46 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Набережная, 225 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 164,9 |  |  |
| 1.47 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Родниковая, 345 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 263,9 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.48 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Бычково, 1000м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 778,9 |  |  |
| 1.49 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Вересково 600м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 541,8 |  |  |
| 1.50 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Разлив430 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 379,1 |  |  |
| 1.51 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Луньшино 390 м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 267,7 |  |  |
| 1.52 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Заклинье,300м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 465,3 |  |  |
| 1.53 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Большое Орехово,230м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 278,3 |  |  |
| 1.54 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Большое Вороново,ул.Новая,50м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 245,8 |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.55 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Клинково,90м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |
| 1.56 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Еваново,40м | Администрация Наговского сельского поселения | 2021 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 59,5 |  |  |
| Областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.57 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация Наговского сельского поселения | 2022 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,7 | 0 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597,0 | 0 |
| 1.58 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация Наговского сельского поселения | 2023 | 1.11.2 | Бюджет Наговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,7 |
| Областнойбюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

**муниципальной программы Наговского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 – 2023 годы»**

 5. Раздел 4 **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»:** паспорта Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы» изложить в следующей редакции**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования: |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 328,5 | 0 | 328,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 0 | 81,4 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 217,2 | 0 | 217,2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 645,83 | 0 | 645,83 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 298,1 | 0 | 298,1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 545,5 | 0 | 545,5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 229,9 | 0 | 229,9 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 741,1 | 0 | 741,1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 3587,53 | 0 | 3587,53 |

6. Мероприятия подпрограммы **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприя-тия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрог-раммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2.1 | Работы по осенне-зимнему содержанию дорог(очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи; обработка песко-соляной смесью) | Администрация Наговского с/п. | 2014-2023 г. | 2.1.1 | Бюджет Наговско-го с/п. | 328,5 | 81,4 | 217,2 | 645,83 | 298,1 | 545,5 | 146,3 | 395.3 | 250,0 | 250,0 |
| 2.2 | Выполнение работ по весенне-летнему содержанию дорог (грейдирование , подсыпка автомобильных дорог, обкашивание обочин) | Администрация Наговского с/ | 2014-2023 г. |  | Бюджет Наговско-го с/п |  |  |  |  |  |  | 83,6 | 140,0 |  |  |
| 2.3 | Разработка и экспертиза сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,1 |  |  |
| 2.4 | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,7 |  |  |

1. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Наговский вестник».

**Глава администрации**

**Наговского сельского поселения В.В. Бучацкий**