Проект

Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      2023  №

д. Нагово

О внесении изменений в Муниципальную

Программу Наговского сельского поселения

«Организация благоустройства территории

и содержания объектов внешнего благоустройства

на территории Наговского сельского поселения

на 2022-2025 годы»

В связи с продлением срока реализации муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы» до 2027 года и на основании распоряжения Администрации Наговского сельского поселения от 01.11.2023 № 81-рз «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ», Администрация Наговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в наименование программы, заменив в пункте 1 постановления Администрации Наговского сельского поселения от 25.10.2021г № 139 «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения на 2022-2025 годы» цифру «…2025.» цифрой «…2027…».

- Внести изменения в муниципальную программу, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Наговский вестник».

Зам. Главы администрации

Наговского сельского поселения: 	           В. К.Лукина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от 25.10.2021 № 139

(в редакции постановления

от  2023 № )

Муниципальная программа Наговского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027  годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Наговского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Наговского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022 -2027 годы»;

«Освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы»;

«Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы».

«Комплексное развитие территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

«Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Наговского

сельского поселения на 2022 -2027 годы»

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: Организация благоустройства территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы |  |  |  |  |  |  |

| 1.1.1. | Количество отремонтированных элементов благоустройства, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Количество обкошенных населенных пунктов, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |
| 1.1.3 | Количество договоров заключенных на уборку территорий поселения, шт. | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 1.1.4 | Количество новых элементов благоустройства шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.4 | Количество мероприятий по спилу деревьев, вырубке кустарников, шт. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.1.5 | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.1.6. | Количество реализованных приоритетных региональных проект «Народный бюджет» | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.7 | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га | 0 | 13,76 | 21,47 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ), шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.9 | Инициативное бюджетирование | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |
| 1.2.2. | Количество приобретенных и замененных ламп, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.2.3. | Количество отремонтированных светильников, шт. | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |
| 1.2.4 | Количество кВт, уличное освещение | 99326 | 102019 | 105000 | 110000 | 112000 |  |  | 115000 |  |
| 1.3. | Задача 3: Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |
| 1.3.2 | Количество договоров заключенных на спиливание и уборку деревьев и кустарников | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений | 0 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.4 | Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ), шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Задача 4 : Комплексное развитие территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание и обустройство спортивной площадки д.Анишино-1 Наговского сельского поселения Старорусского муниципального района | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.5 | Задача 5 : Обустройство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед) | 7 | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация Наговского сельского поселения.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2027 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 1022,4 | 0,0 | 5014,7 | 578,9 | 0,0 | 6616,0 |
| 2023 | 4321,2 | 0,0 | 5935,5 | 0,0 | 0,0 | 10256,7 |
| 2024 | 1000,0 | 0,0 | 5375,4 | 0,0 | 0,0 | 6375,4 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 1650,5 | 0,0 | 0,0 | 1650,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 1628,8 | 0,0 | 0,0 | 1628,8 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 1628,8 | 0,0 | 0,0 | 1628,8 |
| Всего: | 6343,6 | 0,0 | 21233,7 | 578,9 | 0,0 | 28156,2 |

- 8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- Программа носит социальный характер и рассчитана на создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории поселения. Мероприятия, осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Программа направлена на повышение качества уборки и озеленения территории, соблюдения жителями поселения чистоты и порядка, повышение уровня комфортности проживания населения.

- В результате реализации муниципальной программы на территории сельского поселения предполагается достижение заявленных целевых показателей, установленных в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития соответствующих сфер деятельности и позволит обеспечить организацию благоустройства на территории Наговского сельского поселения, в том числе:

- уборку и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы.

- освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022 -  2027 годы .

- содержание  и благоустройство мест захоронения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы.

- реализация 1 проекта по благоустройству территории Наговского сельского поселения на 2022 -2027 годы.

- обустройство на территории сельского поселения 21 площадка для накопления твердых коммунальных отходов на территории   Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы.

I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории поселения,

приоритеты и цели муниципальной политике в данной сфере

1.    Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027 годы

В настоящее время проблема благоустройства территории Наговского сельского поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, и развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ

осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность поселения, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение поселения в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Наличие на территории поселения различных объектов производственной и хозяйственной инфраструктур, высокая плотность застройки территории увеличивают экологически неблагоприятное влияние на сферу жизни через возникновение свалок и захламлений всевозможными производственными, хозяйственными и бытовыми отходами.

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство, озеленение и уличное освещение является важнейшей сферой деятельности в поселении. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые направлены на повышение уровня жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни для населения поселения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселения, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство иозеленение территорий населенных пунктов поселения приобретает особое значение. В связи с тем, что основной целью муниципальной программы является организация благоустройства территории поселения, Администрация Наговского сельского поселения предусматривает в бюджете поселения денежные средства на реализацию поставленных задач.

Однако, из-за дефицита финансовых средств в бюджете поселения, так же предполагается привлечение средства частных лиц, инвесторов, что позволит решить задачи и реализовать мероприятия, поставленные в муниципальной программе.

2. Освещение улиц Наговского сельского поселения

Действующие нормативные акты предусматривают обязательность организации освещения улиц и проездов. Освещенность, создаваемая осветительными приборами наружного освещения, должна соответствовать строительным нормам и правилам «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95, пункт 7.28 «Наружное освещение городских и сельских поселений»), строительным нормам «Инструкции по

проектированию наружного освещения городов, поселков и населенных пунктов» (СН 541-82).

Соблюдение предусмотренных нормативными документами требований к освещению населенных пунктов обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения, освещенности населенных пунктов, автомобильных дорог, придомовых и других территорий общего пользования.

Находящиеся в эксплуатации системы наружного освещения значительно изношены и не соответствуют действующим нормативным актам. Они создают освещенность ниже предусматриваемой установленными требованиями, нередко наружное освещение отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

На центральных улицах, освещенность близка к нормативному значению, а на большинстве других улиц - недостаточна или наружное освещение полностью отсутствует.

Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения поселения, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также формирует ряд других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности в поселении.

В настоящее время освещение улиц в основном осуществляется осветительными приборами с газоразрядными дуговыми лампами типа ДРЛ, ДНаТ и светильниками с лампами накаливания. Последние являются крайне неэффективными из-за высокой энергоемкости и низкой светоотдачи. Источники света, применяемые в них, несмотря на свою невысокую стоимость, имеют очень низкий срок службы и требуют частой замены.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов поселения. Его неудовлетворительное состояние оказывает отрицательное влияние на условия проживания жителей поселения. Приведение систем наружного освещения в соответствие с требованиями нормативных актов будет способствовать выравниванию социальных условий на территории Наговского сельского поселения.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также учитывая социальную значимость работы систем наружного освещения, решение поставленных выше вопросов возможно только путем разработки муниципальной программы, предусматривающей проведение комплекса системных мероприятий.

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в поселении показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 75 процентов, а воздушных линий - 67 процентов.

Лампы накаливания и ртутные лампы (преимущественно мощностью 250 и 400 Вт) составляют 90 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за

коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 45 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение и ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения поселения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, так как:

- мероприятия муниципальной программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

- разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения поселения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена:

1) социально-экономической остротой проблемы в поселении;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения

к ее решению органов местного самоуправления поселения.

3. Содержание мест захоронения на территории

Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

Действующим федеральным законодательством к полномочиям поселения относится содержание мест захоронения.         На территории Наговского  сельского поселения имеются 10 действующих гражданских кладбища, территория которых ежегодно должна  обкашиваться, проходить санитарную обработку в соответствии с нормами САНПИна. Мероприятия настоящей Программы позволят улучшить внешний вид и санитарную обстановку на территории гражданских кладбищ.         На территории Наговского  сельского поселения расположены также и воинские захоронения, из которых только четыре находится в хорошем состоянии. Находящиеся на воинских захоронений надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы из недолговечных материалов и с момента  установления заметно обветшали.

Воинские захоронения являются объектами культурного наследия регионального значения, но их внешний вид не соответствует требованиям современности и значимости подвига павших. Также подлежат нанесению на существующих мемориальных сооружениях имена идентифицированных воинов, останки которых найдены в ходе поисковых работ.

Выполнение комплекса мероприятий позволит существенно изменить ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников и памятных знаков воинских захоронений, расположенных на территории поселения.

Для достижения целей программы необходимо:

благоустройство воинских захоронений - проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ, направленных на приведение внешнего вида воинского захоронения и его элементов в первоначальный вид с установкой мемориального знака, указывающего, что это место воинского захоронения, охраняемого государством;

нанесение имен погибших - гравировка (либо нанесение другим способом) на каменных плитах либо металлических конструкциях воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств федерального и местного бюджетов.

Настоящая муниципальная программа разработана в рамках развития и совершенствования содержания мест захоронения на территории поселения и направлена на повышение качества содержания мест захоронения на территории поселения, благоустройства территории действующих кладбищ.

Реализация настоящей Программы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест захоронения на территории поселения.

4. Комплексное развитие территории

Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы.

Муниципальная подпрограмма   реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Со финансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий осуществляется за счет предоставленных субсидий бюджету сельского поселения из федерального и областного бюджета, а также за счет финансирования из бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных программой и установленных на эти цели решением Совета депутатов Наговского сельского поселения о бюджете Наговского сельского поселения, и внебюджетных средств.

5. Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных

отходов на территории  Наговского сельского поселения  на 2022-2027 годы.

Муниципальная подпрограмма разработана в целях осуществления организации деятельности по накоплению и транспортированию твёрдых коммунальных отходов, для решения проблем благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, созданию комфортной среды проживания на территории муниципального образования, повышение общественной значимости комплексного развития территории поселения, привлекательности для проживания и работы на территории сельского поселения, повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

- количество отремонтированных элементов благоустройства;

- количество обкошенных населенных пунктов;

- количество договоров заключенных на уборку территорий поселения;

- количество приобретенных и установленных светильников;

- количество приобретенных и замененных ламп;

- количество отремонтированных светильников;

- количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения;

- обустройство спортивной площадки;

-  количество обустроенных на территории поселения площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных риска.

Риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов к примеру удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми

невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Наговского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Наговского сельского поселения от 01.10.2013 № 184 (приложение №5 к Порядку).

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Наговского сельского поселения.

IV. Мероприятия муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства

территории Наговского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения» | Администрация поселения | 2022-2027 |  | 1.1.1-1.1.7 | Местный бюджет | 786,2 | 865,4 | 2320,8 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 553,4 | 337,9 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц Наговского сельского поселения» | Администрация поселения | 2022-2027 |  | 1.2.1. - 1.2.4. | Местный бюджет | 3740,6 | 3650,0 | 2800,0 | 1500,5 |  | 1478,8 | 1478,8 |

| 3. | Задача 3. Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории Наговского и сельского поселения» | Администрация поселения |  | 2022-2027 |  | 1.3.1.-1.3.4. |  |  | Местный бюджет | 91,8 | 1320,1 | 154,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 3983,3 | 685,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 4 : Комплексное развитие территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация под программы «Комплексное развитие территории Наговского сельского поселения |  | Администрация поселения |  | 2022 |  | 1.4.1 |  | Местный бюджет | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Задача 5 : Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Наговского сельского поселения |  | Администрация поселения |  | 2022-2027 |  | 1.5.1 | Местный бюджет |  | 195,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. Подпрограмма

Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения» муниципальной программы

Наговского сельского поселения на 2022-2027годы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего

благоустройства на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Наговского сельского поселения; подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество отремонтированных элементов благоустройства, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.1.2. | Количество обкошенных населенных пунктов, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.3 | Количество договоров заключенных на уборку территорий поселения, шт. | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4 | Количество новых элементов благоустройства шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Количество мероприятий по спилу деревьев, вырубке кустарников, шт. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.6. | Количество реализованных приоритетных региональных проект «Народный бюджет» | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га | 0 | 13,76 | 21,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ), шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Инициативное бюджетирование | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | Районный бюджет | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 553,4 | 0,0 | 786,2 | 293,6 | 1633,2 |
| 2023 | 337,9 | 0,0 | 865,4 | 0,0 | 1203,3 |
| 2024 | 1000,0 | 0,0 | 2320,8 | 0,0 | 3320,8 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| ВСЕГО: | 1891,3 | 0,0 | 4122,4 | 293,6 | 6307,3 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере благоустройства территории поселения,

- позволит создать условия для комфортного проживания населения.

- В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым развитием уровня благоустройства на территории поселения. Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт элементов благоустройства |  | Администрация поселения |  | 2022-2027 | 1.1. | Местный бюджет |  | 281,0 | 100,0 | 200,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. | Обкос населенных пунктов |  | Администрация поселения |  | 2022-2027 | 1.2. | Местный бюджет |  | 200,0 | 252,1 | 203,2 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3. | Уборка территории поселения по заключённым договорам |  | Администрация поселения |  | 2022-2027 | 1.3. | Местный бюджет |  | 252,2 | 285,8 | 350,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4. | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС «д.Луньшино» «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в границах ТОС «д.Луньшино» (химическая обработка)» |  | Администрация поселения |  | 2022 | 1.4. | Местный бюджет |  | 26,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1,5 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС «Бакочино» - «Замена входных дверей в здании Бакочинского СДК, расположенного по адресу: д.Бакочино, д.1 Старорусского района Новгородской области» | Администрация поселения | 2022 | 1.5. | Местный бюджет | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,6 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС «РТС» «Создание и обустройство зоны отдыха «Сад Памяти» д.Нагово» | Администрация поселения | 2023 | 1.6. | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.7 | Организация работ, связанные с ухудшением экономической ситуацией | Администрация поселения | 2022 | 1.7 | Областной бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Приобретение и установка уличного детского игрового оборудования в д. Лукино | Администрация поселения | 2022 | 1.8 | Районный бюджет | 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Инициативное бюджетирование «Установка автобусного павильона для школьников д.Устрека, ул. Новая» | Администрация поселения | 2023 | 1.9 | Местный бюджет | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.0 | Проведения мероприятий по обработке борщевика Сосновского с использованием химических средств | Администрация поселения | 2023 - 2027 | 2.0 | Местный бюджет | 0,0 | 80,5 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Приоритетный региональный проект "Народный бюджет" | Администрация поселения | 2024 | 2.1 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1017,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Инициативное бюджетирование | Администрация поселения | 2024 | 2.2 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС | Администрация поселения | 2024 | 2.3 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС | Администрация поселения | 2024 | 2.4 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Реализация проекта поддержки местных инициатив проекта ППМИ | Администрация поселения | 2024 | 2..5 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

VI. Подпрограмма

«Освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

муниципальной программы Наговского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства

на территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Наговского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. | Задача 1: Освещение улиц на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 1.2. | Количество приобретенных и замененных ламп, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Количество отремонтированных светильников, шт. | 30 | 30 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 1.4. | Количество кВт, уличное освещение | 99326 | 102019 | 105000 | 110000 | 112000 |  | 115000 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 3740,6 | 0,0 | 3740,6 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 3650,0 | 0,0 | 3650,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 1500,5 | 0,0 | 1500,5 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 1478,8 | 0,0 | 1478,8 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 1478,8 | 0,0 | 1478,8 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 14648,7 | 0,0 | 14648,7 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- - соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявляемым нормативными документами;

- - улучшение благоустройства улиц и населенных пунктов поселения, и жизнедеятельности проживающих в них населения;

- - создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

- - создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения;

- - снижение негативного воздействия, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку в поселении.

Мероприятия подпрограммы

«Освещение улиц Наговского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка светильников | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.1. | Местный бюджет | 50,0 | 350,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Приобретение и заманена ламп | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.2. | Местный бюджет | 50,0 | 350,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.3. | Ремонт светильников | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.3. | Местный бюджет | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.4. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.4 | Местный бюджет | 3340,6 | 1950,0 | 1250,0 | 850,5 | 1028,8 | 1028,8 |  |

VII. Подпрограмма

«Содержание мест захоронения на территории

Наговского сельского поселения»

муниципальной программы Наговского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Наговского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |

| 1.2 | Количество договоров заключенных на спиливание и уборку деревьев и кустарников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ), шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Внебюджетные средства | всего |  |  |  |  | Источники финансирования: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 3983,3 | 0,0 | 1320,1 | 0,0 | 5303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 0,0 | 154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3983,3 | 0,0 | 1716,5 | 0,0 | 5699,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: Реализация подпрограммы направлена на улучшение санитарной обстановки содержания мест захоронения на территории Наговского сельского   поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Содержание мест захоронения на территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение договоров на уборку территорий мест захоронения | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.1. | Местный бюджет | 16,8 | 180,0 | 80,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 1.2 | Заключение договоров на спиливание и уборку деревьев и кустарников | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.2 | Местный бюджет | 75,0 | 179,6 | 70,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
| 1.3 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.3 | Местный бюджет | 0,0 | 16,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территории гражданского захоронения д.Пеньково, в рамках реализации поддержки местных инициатив | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.4 | Местный бюджет | 0,0 | 943,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

VIII. Подпрограмма

«Комплексное развитие территории Наговского

сельского поселения на 2022-2027 годы»

муниципальной программы  Наговского сельского поселения «Организация благоустройства территории

и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027годы»

Паспорт подпрограммы.

- Исполнители подпрограммы:

Администрация Наговского сельского поселения;

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Задача 1: Гранатовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по комплексному развитию территории (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 469,0 | 0 | 201,0 | 285,3 | 955,3 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 469,0 | 0 | 201,0 | 285,3 | 955,3 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- Реализации 2 проектов благоустройству территории Наговского сельского поселения

Мероприятия подпрограммы

«Комплексное   развитие территории Наговского сельского поселения

на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Комплексное развитие территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и обустройство спортивной площадки д.Анишино-1 Наговского сельского поселения Старорусского муниципального района | Администрация поселения | 2022 | 1.1 | Областной бюджет | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | 285,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IX. Подпрограмма

Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов

на территории Наговского  сельского поселения»

муниципальной программы Наговского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства

на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Наговского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1.1 | Задача 6: Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 7 | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

- Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,00 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,00 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,00 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 545,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Обустройство на территории сельского поселения 13   площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

Мероприятия подпрограммы

«Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов

на территории Наговского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта подпрограмм) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Наговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов и приобретение контейнеров в д. Нагово, д.Анишино-1, д.Борисово, д.Разлив | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.1 | Местный бюджет | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов и приобретение контейнеров д. Луньшино, кладбище д.Леохново, д.Буреги, д.Пеньково, д.Борисово | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.2 | Местный бюджет | 00,0 | 100,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов и приобретение контейнеров в д. Буреги (ул. Школьная, ул. Соборная), д.Муравьево, д.Ретле, д.Борисово, Кладбище д. Ужин, Псижа, | Администрация поселения | 2022-2027 | 1.3 | Местный бюджет | 0,0 | 00,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на кладбище д.Ужин, д.Псижа | Администрация поселения | 2025 | 1.4 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 50,0 | 0,0 | 0.0 |