## В Администрацию Наговского

## сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 94/100х100 %=94 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

## Уф =5437,1/5800,2 х100% = 94%

## Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

## «26» февраля 2026 года

## В Администрацию Наговского

## сельского поселения

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный год)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

## Уф =2239,7/2239,7 х100% = 100%

## Вывод: Муниципальная программа реализуется с  высоким уровнем эффективности.

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

## «26» февраля 2026 года

## В Администрацию Наговского

## сельского поселения

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный год)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

## Уф =3197,4/3560,5 х100% = 90%

## Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

## «26» февраля 2026 года

## Приложение № 5 ## к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2025 год

(отчетный период)

### Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Наговского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 5800,2 | 5437,1 | 0 | 0 | 0 | 3199,0 | 3199,0 | 3199,0 | 0 | 0 | 0 | 2601,2 | 2601,2 | 2238,7 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | 2239,7 | 2239,7 | 0 | 0 | 0 | 1031,2 | 1031,2 | 1031,2 | 0 | 0 | 0 | 1208,5 | 1208,5 | 1208,5 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 3560,5 | 3197,4 | 0 | 0 | 0 | 2167,8 | 2167,8 | 2167,8 | 0 | 0 | 0 | 1392,7 | 1392,7 | 1029,6 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Ретлё,ул.Ильменская, соор.1Д | 2025 | выполнено |  |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Пустошь,ул.Левобережная, соор.2Д,180м | 2025 | выполнено |  |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Виленка,620м | 2025 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Работы по осенне-зимнему и летнему содержанию дорог | 2025 | выполнено |  |

-----------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,520 | 1,520 | 1,520 |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,77 | 3,65 | 3,65 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40,3 | 41,6 | 41,6 |  |

Ведущий служащий

Наговского функционального отдела                                           Н.Е.Хорева

«26» февраля 2026 года