**В Администрацию Наговского**

**сельского поселения**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 99/100х100 %=99 %**

**2.** **Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности**

**использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =5368,0/5428,1х100% = 99%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

«25» февраля 2022 года

**В Администрацию Наговского**

**сельского поселения**

Оценка эффективности реализации подпрограммы

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2.** **Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =4441,3/4441,3х100% = 100%**

**Вывод:** **Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

«25» февраля 2022 года

**В Администрацию Наговского**

**сельского поселения**

Оценка эффективности реализации подпрограммы

**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 94/100х100 %=94 %**

**2.** **Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности**

**использования средств бюджета Наговского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =826,7/986,8х100% = 94%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

«25» февраля 2022 года

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Наговского сельского поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной  программе, в том числе:[<\*>](file:///C:\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | **5428,1** | **5368.0** | **0** | **0** | **0** | **3896,0** | **3896,0** | **3896,,0** | **0** | **0** | **0** | **1532,1** | **1532,1** | **1472,0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | **4441,3** | **4441,3** | **0** | **0** | **0** | **3896,0** | **3896,0** | **3896,,0** | **0** | **0** | **0** | **545,3** | **545,3** | **545,3** | **0** | **0** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2020 годы» | **986,8** | **926,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **986,8** | **986,8** | **926,7** | **0** | **0** |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Борисово, ул.Школьная, 540 м | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Устрека, ул.Цветочная, 600 м | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Устрека, ул.Набережная, 225 м | 2021 | выполнено |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Устрека, ул.Родниковая, 345 м | 2021 | выполнено |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Бычково, 1000м | 2021 | выполнено |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Вересково 600м | 2021 | выполнено |  |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Разлив430 м | 2021 | выполнено |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Луньшино 390 м | 2021 | выполнено |  |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Заклинье,300м | 2021 | выполнено |  |
| 10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Большое Орехово,230м | 2021 | выполнено |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Клинково,  90м | 2021 | выполнено |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Еваново,  40м | 2021 | выполнено |  |
| ***Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | |
| 1. | Работы по осенне-зимнему содержанию дорог(очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи; обработка песко-соляной смесью) | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Выполнение работ по весенне-летнему содержанию дорог (грейдирование , подсыпка автомобильных дорог, обкашивание обочин) | 2021 | выполнено |  |

-----------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 4,146 | 3,790 | 3,790 |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 10,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| ***Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | | |  |
| 1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи; посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью (км.) | 39,8 | 40,3 | 40,3 |  |
| 2. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 11,9 | 21,2 | 21,2 |  |
| 3. | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 39,8 | 40,3 | 40,3 |  |

**Главный специалист Администрации**

**Наговского сельского поселения Н.Е.Хорева**

«25» февраля 2022 года