- В Администрацию Наговского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =5447,0/5447,0х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Главный специалист Администрации

- Наговского сельского поселения                                                        Н.Е.Хорева

- «28» февраля 2024 года

- В Администрацию Наговского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =3888,2/3888,2х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с  высоким уровнем эффективности.

- Главный специалист Администрации

- Наговского сельского поселения                                           Н.Е.Хорева

- «28» февраля 2024 года

- В Администрацию Наговского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Наговского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1558,8/1558,8х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Главный специалист Администрации

- Наговского сельского поселения                                           Н.Е.Хорева

- «28» февраля 2024 года

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Наговского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии  Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2023 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Наговского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 5447,0 | 5447,0 | 0 | 0 | 0 | 3419,0 | 3419,0 | 3419,0 | 0 | 0 | 0 | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | 3888,2 | 3888,2 | 0 | 0 | 0 | 3419,0 | 3419,0 | 3419,0 | 0 | 0 | 0 | 469,2 | 469,2 | 469,2 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 1558,8 | 1558,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558,8 | 1558,8 | 1558,8 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Ветеранов, 280 м | 2023 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Устрека, ул.Заводская, 400 м | 2023 | выполнено |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Хутонька, 210 м | 2023 | выполнено |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Виленка, 300 м | 2023 | выполнено |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Волковицы, 280 м | 2023 | выполнено |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Берёзно,300 м | 2023 | выполнено |  |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Пестово,230 м | 2023 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Работы по осенне-зимнему и летнему содержанию дорог | 2023 | выполнено |  |

-----------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 2,363 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 5,7 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Наговского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40,9 | 39,4 | 39,4 |  |  |
| 4. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 40,9 | 39,4 | 39,4 |  |  |

Главный специалист Администрации

Наговского сельского поселения                                                                                       Н.Е.Хорева

«28» февраля 2024 года